## Slide 1
Conselho Consultivo – Stakeholder Board
Graciosa, 3 de dezembro de 2021
Proteção ativa e gestão integrada da Rede Natura 2000 nos Açores LIFE IP AZORES NATURA – LIFE17 IPE/PT/000010

## Slide 2: Pilares
LIFE IP Azores Natura
(LIFE17 IPE/PT/000010)
We Gather Knowledge (new data)
We Capacitate
We Manage (marine conservation)
We Manage (terrestrial conservation)
We Integrate
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
We Coordinate

## Slide 3: We Gather Knowledge (new data)
Ações:
A1
C3.1

## Slide 4
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.1 – Planeamento técnico
  Plano Operacional
Plano Operacional

## Slide 5
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.1 – Planeamento técnico
  Plano de Colheita
Plano Operacional
Plano de Colheita

## Slide 6
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.1 – Planeamento técnico
  Plano de Biossegurança
Plano Operacional
Plano de Biossegurança
Plano de Colheita
Ações de conservação nos ilhéus da Praia e de Baixo

## Slide 7
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.2 – Pedidos de licenças:
  Licenças de recolha de sementes (a ser renovadas em breve)
  Credencial de anilhagem e licença para manuseamento de aves marinhas
  Licenças Piloto de Drone (A1/A3)

## Slide 8
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.3 – Envolvimento das partes interessadas:
  Lista das partes interessadas
  (stakeholders) com 578 elementos
  dos setores da
  - agricultura
  - pesca
  - turismo
  - administração pública
  - autoridade pública
  - empresas
  - ONGs

## Slide 9
We Gather Knowledge (new data)
Ação C3 - Implementação de trabalhos piloto para a conservação da flora endêmica
Sub-ação C3.1 – Conservação ex-situ
  Graciosa:
  Recolha de 635 g de sementes (9 amostras de 7 espécies-alvo)

## Slide 10
We Gather Knowledge (new data)
Ação C3 - Implementação de trabalhos piloto para a conservação da flora endémica
Sub-ação C3.1 – Conservação ex-situ
Unforeseen:
  Tolpis succulenta: 95% taxa de germinação
Notes: Espécies caraterísticas dos habitats a ser restaurados.

## Slide 11: We Capacitate
Ações:
C2.1
C2.2

## Slide 12
We Capacitate
Ação C2 – Capacitação
Sub-ação C2.1 – Capacitação Interna
Em total, 18 formações já realizadas, com participação total de 216 elementos.
Na Graciosa:
  Técnicas de monitorização de aves marinhas – março-outubro 2021;
  Carta de Patrão local – abril-maio 2021;
  Aplicação de fitofarmacêuticos – novembro-dezembro 2021

## Slide 13
We Capacitate
Ação C2 – Capacitação
Sub-ação C2.1 – Capacitação Interna
  Formações em fase de organização concreta:
  Primeiros socorros – janeiro 2022
  Utilização avançada de drones – março-abril 2022
  Processamento e análise de imagens drone
  Trabalhos em altura
  Curso básico de motosserrista
  Curso avançado de motosserrista

## Slide 14
We Capacitate
Ação C2 – Capacitação
Sub-ação C2.2 – Capacitação Externa
  Inquérito enviado a 578 stakeholders em julho 2021
  95 respostas recebidas e avaliadas
  Em 2022 será elaborado o Plano de Capacitação Externa com base nas necessidades verificadas através do inquérito, adaptando-lo às necessidades de cada ilha

## Slide 15
We Capacitate
Ação C2 – Capacitação
Sub-ação C2.2 – Capacitação Externa
  Necessidades das partes interessadas:
  Biodiversidade nos Açores
  Rede Natura 2000 nos Açores
  Divulgação / sensibilização
  Legislação ambiental aplicada na Região
  Instrumentos de financiamento
  Informática / comunicação e networking digital

## Slide 16: We Manage (Marine Conservation)
Ação:
C6.1

## Slide 17
We Manage (marine conservation)
Ação C6 – Implementação de trabalhos integrados para a conservação das aves marinhas
  Sub-ação C6.1 – Restauro de habitat nos ilhéus
  Instalação de uma escada quebra-costas e uma linha de segurança no Ilhéu de Baixo, para viabilizar o acesso ao planalto

## Slide 18
We Manage (marine conservation)
Ação C6 – Implementação de trabalhos integrados para a conservação das aves marinhas
  Sub-ação C6.1 – Restauro de habitat nos ilhéus
  Tarefa 1 – Restauro de habitat:
  Recolha de sementes das espécies nativas costeiras
  Propagação no JBF / sementeira direta
Notes: Recolha de sementes de espécies dos habitats costeiros 1210, 1220 e 1250 para sementeira direta ou propagação no Jardim Botânico do Faial e subsequente plantação nos ilhéus

## Slide 19
We Manage (marine conservation)
Ação C6 – Implementação de trabalhos integrados para a conservação das aves marinhas
  Sub-ação C6.1 – Restauro de habitat nos ilhéus
  Tarefa 2 – Medidas para incentivar nidificação:
  Construção de 30 caixas de abrigo para garajaus;
  Fabricação de 10 chamarizes de garajau.

## Slide 20
We Manage (Marine Conservation)
Ação C6.1 – Implementação de trabalhos integrados para a conservação das aves marinhas
  Sub-ação C6.1 – Restauro de habitat nos ilhéus
Tarefa 2 – Medidas para incentivar nidificação:
Instalação de ninhos artificiais no Ilhéu da Praia 
Tampas para ninhos em cimento 
Rita Camara
  Instalados 200 ninhos artificiais para aves marinhas, nomeadamente, para Puffinus lherminieri, Bulweria bulwerii, Hydrobates castro e Hydrobates monteiroi nos ilhéus da Praia e de Baixo;
  Em preparação melhoramentos para os ninhos para reduzir os riscos de predação e melhorar a sua conservação;
  Durante a próxima época serão colocados sons e cheiros para promover a ocupação destes ninhos.
Pedro Raposo

## Slide 21
We Manage (Marine Conservation)
Ação C6.1 – Implementação de trabalhos integrados para a conservação das aves marinhas
  Sub-ação C6.1 – Restauro de habitat nos ilhéus
Rita Camara
  Aquisição da embarcação para aceder aos ilhéus

## Slide 22: We Manage (Terrestrial Conservation)
Ações:
C3.2
C8.1
C8.2
D5.1

## Slide 23
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C3 – Implementação de trabalhos piloto para a conservação da flora endémica
Sub-ação C3.2 – Conservação in-situ
  Recolha de sementes de espécies lenhosas para sementeira direta nos ilhéus:
  Erica azorica (38 g)
  Morella faya (191 g)

## Slide 24
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C8 – Implementação de trabalhos de controlo de espécies exóticas invasoras
Sub-ação C8.1 – Controlo e erradicação de espécies de flora invasora
  Remoção de cerca de 5000 m2 de:
  Tetragonia tetragonoides
  Carpobrotus edulis
  Arundo donax
  Tamarix africana

## Slide 25
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C8 – Implementação de trabalhos de controlo de espécies exóticas invasoras
Sub-ação C8.2 – Controlo e erradicação de espécies de fauna invasora
  Elaboração de Planos de Biossegurança para os ilhéus
  Armadilhas para roedores prontas para serem instaladas
  Motéis de roedores a serem construídos

## Slide 26
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C8 – Implementação de trabalhos de controlo de espécies exóticas invasoras
Camaras de vídeo-trapping
Sub-ação C8.2 – Controlo de lagartixa em ilhéus para proteção de aves marinhas sensíveis
  Em curso monitorização com câmaras de vídeo-trapping para deteção de eventos de predação pela lagartixa-da-madeira;
  Ainda sem deteção de eventos de predação, mas com densidades elevadas em todos os ilhéus.

## Slide 27
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C8 – Implementação de trabalhos de controlo de espécies exóticas invasoras
Sub-ação C8.2 – Controlo de lagartixa em ilhéus para proteção de aves marinhas sensíveis
  A densidade detetada assim como o fato da lagartixa-da-madeira estar considerada como espécie protegida no Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A;
  Por este motivo, e pelo desconhecimento do impacto real desta espécie na sobrevivência das aves marinhas, decidiu-se alterar essa ação para a criação de zonas de exclusão em torno de ninhos no Ilhéu da Praia.
Exemplos de áreas de exclusão para lagartixas 
Zonas de exclusão 
Richardson et al., 2017
Vieira et al., 2020
Lemon Bay Conservancy
50 cm
20 cm
20 cm
1 metro
Tela de plástico
Tela de plástico soterrada
Nível do solo
Postes de fixação
Peças de fixação
Fita reflectora
6 metros
15 metros
3 m
3 m
Vedação
Ninhos
Armadilhas pitfall

## Slide 28
We Manage (terrestrial conservation)
Ação D5 – Monitorização de resultados concretos
Sub-ação D5.1 – Monitorização de espécies e habitats terrestres, e problemas de conservação
  Utilização da aplicação QField para a prospeção para as espécies-alvo
  Confirmação de uma população de Ammi trifoliatum
  Confirmação de uma população de Azorina vidalii

## Slide 29
We Manage (terrestrial conservation)
Ação D5 – Monitorização de resultados concretos
Sub-ação D5.1 – Monitorização de espécies e habitats terrestres, e problemas de conservação
  Protocolos desenvolvidos para:
  Levantamento de vegetação
  Monitorização do progresso do restauro de habitat
  Plantação/sementeira direta
  Levantamento / monitorização roedores

## Slide 30
We Manage (terrestrial conservation)
Ação D5 – Monitorização de resultados concretos
Sub-ação D5.1 – Monitorização de espécies e habitats terrestres, e problemas de conservação
  Monitorizações regulares dos procellariiformes nos ilhéus:
  Sucesso reprodutor
  Taxa de sobrevivência
  Abundância
  Censos de garajau e gaivota-de-patas-amarelas

## Slide 31: We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ações:
E1
E4
E5

## Slide 32
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E1 – Comunicação do Projeto
  Flyer com informações sobre o projeto, áreas de intervenção e espécies-alvo

## Slide 33
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E1 – Plano de Comunicação do Projeto
Sinalética
Elaboração do conteúdo e dos mapas para placas de sinalização para as áreas de intervenção Ilhéu da Praia e Ilhéu de Baixo

## Slide 34
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E4 – Educação Ambiental
Guia do Educador
Ciclo | Nº de atividades
3º ciclo | 6
Secundário | 5
 | Nº de guias
Distribuídos nas ilhas e escolas | 62
Distribuídos aos parceiros | 13

## Slide 35
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E5 – Voluntariado
Campos de voluntariado - 6 dias de trabalho, com uma jornada de 5 horas diárias
Datas | Ilha | Nº Voluntários
13-21 de julho de 2020 | Graciosa | 13
15-23 de agosto de 2020 | Flores | 14
14-22 de setembro de 2020 | Pico | 13
5-13 de novembro de 2020 | Santa Maria | 12
17-25 Março de 2021 | Terceira | 15
Notes: O LIFE IP promoveu campos de voluntariado gratuitos em várias ilhas (5 em total), com o objetivo de sensibilizar os jovens e as comunidades circundantes para a importância da prática de ações concretas de conservação da natureza e da biodiversidade.
O primeiro campo de voluntariado decorreu de 13-21 julho na Graciosa onde se realizou diversas atividades com escuteiros, empresas locais, IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e a comunidade em geral.

## Slide 36: Acompanhe e participe neste projeto!
LIFEIPNATURA
@LIFEIPNATURA
lifeip.azoresnatura@azores.gov.pt
(+351) 296 206 700

## Slide 37: Muito Obrigada!